TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2013/CM

Por este instrumento as partes, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Wagner Luiz Bevilácqua nº 35, inscrita no CNPJ sob o nº 49.597.552/0001-18, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. ESTANISLAU STECK , brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF nº 052632518-66, residente e domiciliado na Rua Recanto dos Ipês, nº 261, bairro do Leitão, Louveira/SP, doravante designada como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na Avenida Comendador Vicente Rossi nº 58, inscrita no CNPJ/MF 07.356.869/0001-12, neste ato representada por seu representante legal, Sr Adriano Ricardo Galzoni, portador da cédula de identidade RG nº 15.893.705 e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.662.868-79, doravante denominada CONTRATADA, nesta e na melhor forma de direito, firmam o presente termo de aditamento contratual mediante as cláusulas e condições que seguem, aceitam e se outorgam a saber:

## Cláusula 1ª - DA ALTERAÇÃO DO ANEXO II - ORÇAMENTO SINTÉTICO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Fica acréscimo ao valor originário do contrato o montante de R$ 20.230,63 (vinte e mil, duzentos e trinta reais e sessenta e três centavos), passando o valor total para R$ 1.836.347,20 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), conforme Planilha encartada aos autos, Anexo I deste Termo.

Cláusula 2ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

As obras serão executadas em até 18 (de) meses, conforme cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização da obra – Anexo II deste termo, sendo que diante da alteração da planilha de serviços, o término da vigência contratual passa a ser 18 de janeiro de 2015.

Cláusula 3ª - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

Cláusula 4ª – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CÂMARA efetuará os pagamentos conforme o cronograma físico-financeiro Anexo II deste Termo.

Cláusula 5ª - DO SUPORTE LEGAL

O presente aditamento é firmado com base no artigo 57 §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento, em 02 (duas) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

Louveira, 17 de Setembro de 2014.

- ESTANISLAU STECK

- CONTRATANTE

Presidente da Câmara Municipal

A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Sr Adriano Ricardo Galzoni CONTRATADA

1.___________________________________________

Nome: Marcelo Silva Souza

RG 32.068.986-4

2.____________________________________________

Nome: Luiz Carlos de Medeiros

RG 17.943.709

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

| REF. PINI | DESCRIÇÃO | UM | QUANT. | R$ / UM | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serviços preliminares e de apoio |  |  |  |  |
|  | Mobilização de equipe e ferramentas | vb | 1,00 | R$ 11.880,00 | R$ 11.880,00 |
| 01520.8.5.1 | Aluguel de container metálico tipo escritório | mês | 19,00 | R$ 869,46 | R$ 16.519,69 |
| 01520.8.5.1 | Aluguel de container metálico tipo wc | mês | 19,00 | R$ 869,46 | R$ 16.519,69 |
| 01520.8.5.1 | Aluguel de container metálico tipo depósito | mês | 19,00 | R$ 869,46 | R$ 16.519,69 |
| 01520.8.5.1 | Frete para entrega de container metálico | un | 3,00 | R$ 869,46 | R$ 2.608,37 |
| 01520.8.5.1 | Frete para retirada de container metálico | un | 3,00 | R$ 869,46 | R$ 2.608,37 |
| AETESP 5.23.2 | Equipe de topografia (diária de campo e/ou escritório) | dia | 48,00 | R$ 2.254,37 | R$ 108.209,69 |
| SEEVISSP | Vigia Noturno | mês | 20,00 | R$ 3.563,40 | R$ 71.267,92 |
|  | Desmobilização de Equipe | vb | 1,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 254.053,44 |
|  | Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado) |  |  |  |  |
|  | Fundação |  |  |  |  |
|  | Tubulão |  |  |  |  |
| CPOS 120901 | Mobilização de equipe e equipamentos para a execução de tubulão | un | 8,00 | R$ 1.760,78 | R$ 14.086,27 |
| 02465.8.3.1 | Escavação de tubulão | m3 | 73,78 | R$ 314,24 | R$ 23.184,32 |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da escavação do tubulão (inclui empolamento) | m3 | 91,73 | R$ 19,81 | R$ 1.817,16 |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da escavação do tubulão até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 91,73 | R$ 58,73 | R$ 5.387,01 |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da escavação do tubulão por meio de caçamba de entulho | m3 | 91,73 | R$ 98,67 | R$ 9.051,30 |
| 02315.8.8.2 | Apiloamento de fundo | m2 | 37,58 | R$ 75,24 | R$ 2.827,52 |
| FDE | Inspeção do fundo do tubulão por engenheiro | un | 8,00 | R$ 900,53 | R$ 7.204,27 |
| 03310.8.2.13 | Concreto usinado 20 Mpa | m3 | 64,21 | R$ 333,38 | R$ 21.406,49 |
| 03310.8.13.2 | Lançamento do concreto em fundação | m3 | 64,21 | R$ 74,16 | R$ 4.761,87 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 1188,10 | R$ 10,08 | R$ 11.973,91 |
| 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 138,50 | R$ 10,94 | R$ 1.515,12 |
|  | Viga Baldrame (VB1) |  |  |  |  |
| 02315.8.1.9 | Escavação manual de vala | m3 | 1,42 | R$ 57,30 | R$ 81,37 |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da escavação da viga baldrame (inclui empolamento) | m3 | 2,02 | R$ 19,81 | R$ 40,02 |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da escavação da viga baldrame até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 2,02 | R$ 58,73 | R$ 118,63 |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da escavação da viga baldrame por meio de caçamba de entulho | m3 | 2,02 | R$ 98,67 | R$ 199,32 |
| 02315.8.8.2 | Apiloamento de fundo | m2 | 3,54 | R$ 75,24 | R$ 266,35 |
| 03110.8.1.7 | Fôrma de madeira para fundação | m2 | 9,44 | R$ 109,17 | R$ 1.030,54 |
| 03110.8.21.3 | Retirada de fôrma de madeira para fundação | m2 | 9,44 | R$ 7,14 | R$ 67,38 |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 1,42 | R$ 433,89 | R$ 616,12 |
| 03310.8.13.2 | Lançamento do concreto em fundação | m3 | 1,42 | R$ 74,16 | R$ 105,31 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 132,90 | R$ 10,08 | R$ 1.339,39 |
| 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 24,00 | R$ 10,94 | R$ 262,55 |
|  | Prancha 6/18 & 7/18 |  |  |  |  |
|  | Vigas do Pavimento Térreo |  |  |  |  |
| 03110.8.1.17 | Fôrma de madeira para vigas | m2 | 223,25 | R$ 94,17 | R$ 21.023,18 |
| 03110.8.21.5 | Retirada de fôrma de madeira para vigas | m2 | 223,25 | R$ 5,72 | R$ 1.277,48 |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 18,90 | R$ 433,89 | R$ 8.200,47 |
| 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em vigas | m3 | 18,90 | R$ 95,64 | R$ 1.807,67 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 2563,20 | R$ 10,08 | R$ 25.832,44 |
| 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 25,70 | R$ 10,94 | R$ 281,15 |
|  | Prancha 8/18 & 9/18 |  |  |  |  |
|  | Pilares |  |  |  |  |
| 03110.8.1.12 | Fôrma de madeira para pilares | m2 | 104,28 | R$ 139,70 | R$ 14.567,80 |
| 03110.8.21.4 | Retirada de fôrma de madeira para pilares | m2 | 104,28 | R$ 5,72 | R$ 596,71 |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 7,18 | R$ 433,89 | R$ 3.115,31 |
| 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em pilares | m3 | 7,18 | R$ 95,64 | R$ 686,72 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 1068,00 | R$ 10,08 | R$ 10.763,52 |
| 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 139,20 | R$ 10,94 | R$ 1.522,78 |
|  | Prancha 10/18 até 14/18 |  |  |  |  |
|  | Vigas do Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 03110.8.1.17 | Fôrma de madeira para vigas | m2 | 262,81 | R$ 94,17 | R$ 24.748,50 |
| 03110.8.21.5 | Retirada de fôrma de madeira para vigas | m2 | 262,81 | R$ 5,72 | R$ 1.503,85 |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 13,00 | R$ 433,89 | R$ 5.640,53 |
| 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em vigas | m3 | 13,00 | R$ 95,64 | R$ 1.243,37 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 3057,10 | R$ 10,08 | R$ 30.810,07 |
| 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 195,90 | R$ 10,94 | R$ 2.143,05 |
|  | Prancha 15/18 até 18/18 |  |  |  |  |
|  | Lajes |  |  |  |  |
| 03140.8.3.3 | Escoramento da laje | m2 | 396,33 | R$ 42,64 | R$ 16.899,23 |
| 03140.8.6.3 | Retirada do escoramento da laje | m2 | 396,33 | R$ 0,12 | R$ 47,08 |
| 03110.8.1.22 | Fôrma de madeira para lajes | m2 | 408,81 | R$ 100,07 | R$ 40.909,29 |
| 03110.8.21.6 | Retirada de fôrma de madeira para lajes | m2 | 408,81 | R$ 4,80 | R$ 1.962,90 |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 39,12 | R$ 433,89 | R$ 16.973,67 |
| 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em lajes | m3 | 39,12 | R$ 95,64 | R$ 3.741,59 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 6135,60 | R$ 10,08 | R$ 61.835,80 |
| 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 611,60 | R$ 10,94 | R$ 6.690,60 |
|  | Prancha 5/18 |  |  |  |  |
|  | Escada Autoportante |  |  |  |  |
| 03110.8.6.1 | Fôrma de madeira para escada | m2 | 22,00 | R$ 215,08 | R$ 4.731,71 |
| 03110.8.38.1 | Retirada de fôrma de madeira para escada | m2 | 22,00 | R$ 10,22 | R$ 224,77 |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 1,20 | R$ 433,89 | R$ 520,66 |
| 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em escada | m3 | 1,20 | R$ 95,64 | R$ 114,77 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 272,03 | R$ 10,08 | R$ 2.741,57 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 420.500,49 |
|  | Prédio Anexo (Arquitetura) |  |  |  |  |
|  | Pisos do Pavimento Inferior |  |  |  |  |
| 02220.8.8.1 | Demolição da pavimentação asfáltica existente (e=10cm) | m2 | 336,85 | R$ 10,56 | R$ 3.558,25 |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica (inclui empolamento) | m3 | 48,12 | R$ 19,81 | R$ 953,25 |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 48,12 | R$ 58,73 | R$ 2.825,93 |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de caçamba de entulho | m3 | 48,12 | R$ 98,67 | R$ 4.748,16 |
| 02335.8.7.1 | Abertura e preparo de caixa até 40cm para pavimentação | m2 | 494,00 | R$ 10,53 | R$ 5.203,60 |
| 02720.8.3.1 | Base de brita graduada (e=20cm) | m3 | 98,80 | R$ 116,64 | R$ 11.524,21 |
| 02720.8.5.1 | Lastro de areia grossa (e=10cm) | m3 | 49,40 | R$ 215,86 | R$ 10.663,46 |
| 02752.8.2.1 | Pavimentação com blocos de concreto | m2 | 0,00 | R$ 76,92 | R$ - |
|  | Pisos do Pavimento Superior (Térreo) |  |  |  |  |
| 09605.8.4.1 | Regularização de base | m2 | 234,60 | R$ 30,86 | R$ 7.239,36 |
| 03910.8.8.1 | Limpeza do substrato | m2 | 234,60 | R$ 14,89 | R$ 3.493,10 |
| 09621.8.2.5 | Camada de pintura epóxica sobre piso regularizado | m2 | 0,00 | R$ 329,44 | R$ - |
|  | Parede de Concreto Aparente |  |  |  |  |
| 03110.8.2.1 | Fôrma de madeira para parede de concreto aparente | m2 | 0,00 | R$ 190,55 | R$ - |
| 03110.8.26.1 | Retirada de fôrma de madeira para parede de concreto aparente | m2 | 0,00 | R$ 3,57 | R$ - |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 0,00 | R$ 433,89 | R$ - |
| 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto em parede | m3 | 0,00 | R$ 95,64 | R$ - |
|  | Parede em Alvenaria |  |  |  |  |
| 04212.8.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm) | m2 | 0,00 | R$ 56,78 | R$ - |
| 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 0,00 | R$ 6,19 | R$ - |
| 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 0,00 | R$ 29,51 | R$ - |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 13,31 | R$ - |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 16,50 | R$ - |
|  | Painel de Gesso |  |  |  |  |
|  | Painel de gesso (e=20cm) | m2 | 0,00 | R$ 291,28 | R$ - |
| 04840.8.5.2 | Painel de gesso (e=10cm) | m2 | 0,00 | R$ 145,64 | R$ - |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 13,31 | R$ - |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 16,50 | R$ - |
|  | Demolições |  |  |  |  |
| CPOS 041102 | Retirada de pia existente | un | 1,00 | R$ 30,61 | R$ 30,61 |
| 02220.8.1.2 | Demolição de parede de alvenaria (e=17cm) | m3 | 1,05 | R$ 48,11 | R$ 50,52 |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento) | m3 | 1,50 | R$ 19,81 | R$ 29,71 |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 1,50 | R$ 58,73 | R$ 88,09 |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho | m3 | 1,50 | R$ 98,67 | R$ 148,01 |
|  | Janelas de PVC |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro fixo (h=45cm) | m2 | 0,00 | R$ 726,76 | R$ - |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro basculante (h=1,60m) | m2 | 0,00 | R$ 726,76 | R$ - |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro fixo (h=1,20m) | m2 | 0,00 | R$ 726,76 | R$ - |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro fixo (h=2,75m) | m2 | 0,00 | R$ 726,76 | R$ - |
|  | Vidros |  |  |  |  |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 0,00 | R$ 363,70 | R$ - |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 0,00 | R$ 8,59 | R$ - |
|  | Portas de PVC |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 1,35x2,10 com 2 folhas (completa) - 2 peças | m2 | 5,67 | R$ 726,76 | R$ 4.120,72 |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 0,90x2,10 com 1 folha (completa) - 3 peças | m2 | 5,67 | R$ 726,76 | R$ 4.120,72 |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 0,60x2,10 com 1 folha (completa) - 2 peças | m2 | 2,52 | R$ 726,76 | R$ 1.831,43 |
|  | Louças Sanitárias |  |  |  |  |
| 15410.8.3.2 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) | un | 2,00 | R$ 444,96 | R$ 889,91 |
| 15410.8.14.2 | Lavatório de louça branca com coluna | un | 2,00 | R$ 760,06 | R$ 1.520,13 |
| 15410.8.4.1 | Balcão de granito "cinza andorinha" para pia de cozinha, de 50 a 60 cm de largura para 2 cubas de aço inox | m | 5,20 | R$ 267,77 | R$ 1.392,38 |
| 15410.8.28.1 | Cuba de aço inox para pia de cozinha | un | 2,00 | R$ 436,90 | R$ 873,79 |
|  | Cobertura do Anexo |  |  |  |  |
| 07130.8.5.1 | Impermeabilização da cobertura com manta asfáltica polimérica | m2 | 0,00 | R$ 45,31 | R$ - |
| 03340.8.1.23 | Concreto leve com vermiculita (e=5cm) com fck=10MPa Ø15mm | m3 | 11,73 | R$ 645,08 | R$ 7.566,84 |
| 03310.8.13.1 | Lançamento do concreto leve em laje | m3 | 11,73 | R$ 95,64 | R$ 1.121,90 |
|  | Limpeza do Anexo |  |  |  |  |
| 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 469,20 | R$ 10,02 | R$ 4.700,82 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 78.694,92 |
|  | Passarela Metálica |  |  |  |  |
| 05125.8.1.1 | Estrutura metálica | kg | 2460,77 | R$ 15,79 | R$ 38.856,79 |
| 09906.8.6.3 | Preparo da superfície para pintura de fundo com jateamento abrasivo seco até padrão Sa 2.1/2 | m2 | 80,38 | R$ 13,76 | R$ 1.106,11 |
| 09906.8.5.1(x2) | Tinta de fundo com primer acrílico, com 1 demão de 50 micra | m2 | 80,38 | R$ 24,86 | R$ 1.998,16 |
| 09115.8.9.10 | Tinta de acabamento tipo esmalte sintético com 2 demãos | m2 | 80,38 | R$ 14,57 | R$ 1.171,36 |
| 08560.8.1.4 | Esquadria de PVC tipo vidro fixo | m2 | 53,18 | R$ 726,76 | R$ 38.649,04 |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 53,18 | R$ 363,70 | R$ 19.341,37 |
| CPOS 210501(x2) | Piso em painel wall 250x120x4cm (500 kgf/m2) | m2 | 0,00 | R$ 387,09 | R$ - |
| 09605.8.4.1 | Regularização de base | m2 | 0,00 | R$ 30,86 | R$ - |
| 03910.8.8.1 | Limpeza do substrato | m2 | 0,00 | R$ 14,89 | R$ - |
| 09655.8.3.1 | Manta vinílica | m2 | 0,00 | R$ 97,49 | R$ - |
| 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 0,00 | R$ 10,02 | R$ - |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 101.122,83 |
|  | Bombeiro |  |  |  |  |
|  | Sistema de Hidrantes |  |  |  |  |
| 15141.8.28.17 | Tubo de aço galvanizado roscado DIN 2440 DN 65mm (2.1/2") | m | 60,00 | R$ 148,74 | R$ 8.924,26 |
| 15141.8.12.7 | Joelho 90° de aço galvanizado DN 65mm | un | 5,00 | R$ 165,51 | R$ 827,54 |
| 15141.8.24.7 | Tê de aço galvanizado DN 65mm | un | 2,00 | R$ 96,01 | R$ 192,02 |
| 15141.8.17.7 | Luva de aço galvanizado DN 65mm | un | 10,00 | R$ 53,46 | R$ 534,60 |
| 13975.8.2.1 | Registro de globo angular 45°, corpo de latão, classe 120, haste ascendente, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm e saída rosca macho NPT DN 65mm, 5FPP com olhal para corrente de tampão | un | 2,00 | R$ 300,04 | R$ 600,08 |
| CPOS 500117 | Adaptador de latão, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm, saída engate rápido STORZ DN 65mm | un | 2,00 | R$ 62,45 | R$ 124,90 |
| CPOS 500119 | Tampão cego com corrente, latão, engate rápido STORZ DN 65mm | un | 2,00 | R$ 69,07 | R$ 138,14 |
| CPOS 500103 | Armário metálico para mangueiras e acessórios, tipo pendente, chapa de aço #22, dimensões mínimas de 0,50x0,90x0,19m, porta de abrir, provida de veneziana, visor com inscrição "INCÊNDIO", moldura removível, suporte para duas mangueiras DN 65mm x 15m e piso com furo para drenagem | un | 2,00 | R$ 829,10 | R$ 1.658,19 |
| CPOS 500111 | Esguicho cônico latão DN 65mm e requinte DN 25mm adaptação STORZ | un | 2,00 | R$ 184,55 | R$ 369,09 |
| CPOS 500108 | Mangueiras de fibra sintética com revestimento interno, DN 65mm x 15m, tipo II, adaptação STORZ nas extremidades | un | 4,00 | R$ 328,19 | R$ 1.312,74 |
| CPOS 500121 | Chave para conexões de engate rápido STORZ padrão universal, corpo de latão | un | 2,00 | R$ 15,15 | R$ 30,29 |
| CPOS 500109 | Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo liga e desliga para acionamento da Bomba de Incêndio | un | 2,00 | R$ 79,18 | R$ 158,36 |
| 16131.8.3.2 | Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | m | 60,00 | R$ 21,69 | R$ 1.301,45 |
| 16131.8.5.2 | Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | un | 20,00 | R$ 2,75 | R$ 55,04 |
| 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 10,00 | R$ 5,89 | R$ 58,91 |
| 16120.8.1.38 | Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 2,5mm2 | m | 200,00 | R$ 4,34 | R$ 867,24 |
|  | Sistema de Alarme |  |  |  |  |
| CPOS 500544 | Central de alarme de incêndio endereçável (existente) - interligar novas botoeiras a Central de Alarme existente | vb | 1,00 | R$ 1.543,79 | R$ 1.543,79 |
| CPOS 500517 | Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo salta botão compatível com a central de alarme endereçável | un | 2,00 | R$ 59,11 | R$ 118,23 |
| CPOS 500540 | Sirene eletrônica - 5W/80db, compatível com central de alarme endereçável | un | 2,00 | R$ 122,61 | R$ 245,22 |
| 16131.8.3.2 | Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | m | 75,00 | R$ 21,69 | R$ 1.626,82 |
| 16131.8.5.2 | Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4" | un | 25,00 | R$ 2,75 | R$ 68,81 |
| 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" | un | 15,00 | R$ 5,89 | R$ 88,36 |
| 16120.8.1.37 | Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 1,5mm2 | m | 300,00 | R$ 3,71 | R$ 1.113,75 |
|  | Sistema de Iluminação de Emergência |  |  |  |  |
| CPOS 500531 | Luminária para aclaramento autônoma simples tipo LUXTRON modelo 18F - 127/220Vac - 2x9W (Bateria 2x4Ah/6V - Autonomia de 3 horas) | cj | 7,00 | R$ 459,70 | R$ 3.217,88 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 25.175,70 |
|  | Elétrica |  |  |  |  |
|  | Rede de Cabeamento |  |  |  |  |
| CPOS 690324 | Conector RJ45 (CM8v) | un | 54,00 | R$ 32,42 | R$ 1.750,82 |
| 16132.8.6.1 | Caixa de PVC 4x2" | un | 24,00 | R$ 5,88 | R$ 141,13 |
| 16133.8.11.2 | Caixa para piso saídas (2)x70mm - altura 56mm | un | 3,00 | R$ 83,96 | R$ 251,89 |
| CPOS 420530 | Tampa para caixa de piso | un | 3,00 | R$ 31,55 | R$ 94,65 |
| CPOS 400435 | Tomada RJ - 2 módulos | un | 3,00 | R$ 46,01 | R$ 138,02 |
| 16143.8.5.2 | Placa (espelho) 4x2" branca para 2 módulos - RJ45 | un | 24,00 | R$ 4,77 | R$ 114,52 |
|  | Rede de Elétrica |  |  |  |  |
| 16132.8.6.1 | Caixa de PVC 4x2" | un | 100,00 | R$ 5,88 | R$ 588,06 |
| 16132.8.6.2 | Caixa de PVC 4x4" | un | 1,00 | R$ 6,39 | R$ 6,39 |
| 16132.8.14.5 | Caixa de PVC octogonal 3x3" | un | 3,00 | R$ 8,40 | R$ 25,19 |
| 16132.8.14.4 | Caixa de PVC octogonal 4x4" | un | 48,00 | R$ 8,63 | R$ 414,37 |
| 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" com saídas 3x4" | un | 3,00 | R$ 5,89 | R$ 17,67 |
| 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda | un | 16,00 | R$ 83,96 | R$ 1.343,39 |
| 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 1" | un | 17,00 | R$ 83,96 | R$ 1.427,35 |
| 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 1.1/4" | un | 1,00 | R$ 83,96 | R$ 83,96 |
| 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 1/2" | un | 2,00 | R$ 83,96 | R$ 167,92 |
| 16133.8.11.2 | Caixa para piso redonda com saída 3/4" | un | 3,00 | R$ 83,96 | R$ 251,89 |
| 16120.8.1.1 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 1,5mm2 | m | 1300,00 | R$ 3,67 | R$ 4.774,77 |
| 16120.8.1.5 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 10mm2 | m | 300,00 | R$ 8,61 | R$ 2.583,90 |
| 16120.8.1.2 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 2,5mm2 | m | 1100,00 | R$ 4,31 | R$ 4.737,15 |
| 16141.8.2.10 | Disjuntor unipolar termomagnético DIN de 40A | un | 1,00 | R$ 22,95 | R$ 22,95 |
| 16141.8.3.6 | Disjuntor bipolar termomagnético DIN de 16A | un | 16,00 | R$ 77,75 | R$ 1.244,07 |
| CPOS 371708 | Dispositivo Residual tetrapolar DR (3 fases/neutro) In 30mA DIN de 40A | un | 1,00 | R$ 167,65 | R$ 167,65 |
| 16132.8.3.3 | Eletroduto de PVC flexível de 3/4" | m | 400,00 | R$ 6,83 | R$ 2.732,40 |
| CPOS 362006 | Braçadeira de PVC de encaixe de 3/4" para eletroduto | un | 12,00 | R$ 6,24 | R$ 74,84 |
| CPOS 362006 | Braçadeira galvanizada tipo cunha de 2" para eletroduto | un | 57,00 | R$ 6,24 | R$ 355,51 |
| 16132.8.1.4 | Eletroduto de PVC rosca de 1.1/4" | m | 3,00 | R$ 14,69 | R$ 44,07 |
| 16132.8.1.1 | Eletroduto de PVC rosca de 1/2" | m | 3,00 | R$ 8,07 | R$ 24,21 |
| 16132.8.1.6 | Eletroduto de PVC rosca de 2" | m | 60,00 | R$ 16,51 | R$ 990,79 |
| 16132.8.1.2 | Eletroduto de PVC rosca de 3/4" | m | 150,00 | R$ 9,01 | R$ 1.351,35 |
|  | Interruptor 1 tecla intermediária | un | 2,00 | R$ 17,11 | R$ 34,21 |
| 16143.8.2.8 | Interruptor 1 tecla paralela | un | 13,00 | R$ 17,11 | R$ 222,39 |
| 16143.8.2.9 | Interruptor 1 tecla simples | un | 20,00 | R$ 12,30 | R$ 245,92 |
| 16143.8.6.1 | Tomada hexagonal 2P+T 10A | un | 42,00 | R$ 25,91 | R$ 1.088,15 |
| 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 1 função retangular | un | 40,00 | R$ 4,56 | R$ 182,56 |
| 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 1 posto horizontal | un | 1,00 | R$ 4,56 | R$ 4,56 |
| 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 2 postos separados | un | 8,00 | R$ 4,56 | R$ 36,51 |
| 16143.8.5.2 | Placa 4x2" para 3 postos | un | 3,00 | R$ 4,56 | R$ 13,69 |
| 16143.8.5.2 | Placa 4x2" em latão com tampa roscada polida | un | 3,00 | R$ 4,56 | R$ 13,69 |
| 16143.8.5.3 | Placa 4x4" para 2 + 2 postos separados | un | 1,00 | R$ 8,27 | R$ 8,27 |
| CPOS 381009 | Suporte 4x2" para até 3 módulos | un | 14,00 | R$ 11,62 | R$ 162,72 |
| CPOS 381009 | Suporte 4x4" para até 6 módulos | un | 1,00 | R$ 11,62 | R$ 11,62 |
| CPOS 371001 | Barramento trifásico DIN para 12 disjuntores unipolares In Pente 63A | un | 1,00 | R$ 64,53 | R$ 64,53 |
|  | Rede de Lógica |  |  |  |  |
| 16136.8.2.3 | Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm | un | 1,00 | R$ 58,76 | R$ 58,76 |
|  | Rede de TV |  |  |  |  |
| 16136.8.3.1 | Caixa de alumínio 4x2" saídas 3x4" | un | 1,00 | R$ 5,89 | R$ 5,89 |
| 16136.8.2.3 | Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm | un | 2,00 | R$ 58,76 | R$ 117,51 |
| 16132.8.3.4 | Eletroduto de PVC flexível de 1" | m | 10,00 | R$ 7,28 | R$ 72,77 |
| CPOS 692034 | Tomada para antena de TV (para cabo coaxial Ø9mm) | un | 1,00 | R$ 13,96 | R$ 13,96 |
|  | Rede de Telefonia |  |  |  |  |
| 16131.8.3.21 | Eletroduto galvanizado de 1" | m | 60,00 | R$ 28,16 | R$ 1.689,34 |
| 16136.8.4.1 | Caixa de distribuição para telefonia N°2 (A=20, L=20, P=12)cm | un | 2,00 | R$ 77,47 | R$ 154,94 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 30.122,86 |
|  | Rede Hidráulica |  |  |  |  |
| 15142.8.26.2 | Adaptador soldável curto com bolsa/rosca para registro de 25mm (3/4") PVC marrom | un | 6,00 | R$ 4,33 | R$ 25,96 |
| 15141.8.1.3 | Bucha de redução de aço galvanizado 1" x 3/4" | un | 1,00 | R$ 11,33 | R$ 11,33 |
| 15141.8.1.9 | Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1" | un | 1,00 | R$ 22,05 | R$ 22,05 |
| 15141.8.1.10 | Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1.1/4" | un | 1,00 | R$ 22,05 | R$ 22,05 |
| 15155.3.3.1 | Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" | un | 2,00 | R$ 2,26 | R$ 4,51 |
| 15155.8.6.1 | Caixa de gordura DN 100mm | un | 1,00 | R$ 332,15 | R$ 332,15 |
| 15155.8.7.1 | Caixa de inspeção/interligação DN 100mm | un | 6,00 | R$ 247,61 | R$ 1.485,65 |
| 15155.8.1.1 | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 2,00 | R$ 30,15 | R$ 60,29 |
| 15141.8.3.2 | Cotovelo 45° de aço galvanizado 3/4" | un | 2,00 | R$ 21,33 | R$ 42,67 |
| 15141.8.4.3 | Cotovelo 90° de aço galvanizado 1" | un | 3,00 | R$ 21,62 | R$ 64,86 |
| 15141.8.4.5 | Cotovelo 90° de aço galvanizado 1.1/2" | un | 1,00 | R$ 42,28 | R$ 42,28 |
| 15141.8.4.6 | Cotovelo 90° de aço galvanizado 2" | un | 2,00 | R$ 54,16 | R$ 108,33 |
| 15141.8.6.3 | Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1" x 3/4" | un | 1,00 | R$ 22,95 | R$ 22,95 |
| 15141.8.6.5 | Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1.1/4" x 1" | un | 1,00 | R$ 38,21 | R$ 38,21 |
| 15141.8.6.9 | Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 2" x 1.1/2" | un | 1,00 | R$ 58,25 | R$ 58,25 |
| 15153.8.14.1 | Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 4,00 | R$ 59,28 | R$ 237,12 |
| 15153.8.13.1 | Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 11,00 | R$ 38,04 | R$ 418,39 |
| 15152.8.6.3 | Curva 90° curta série normal 100mm (PVC Branco) | un | 6,00 | R$ 29,92 | R$ 179,51 |
| 15153.8.4.4 | Curva 90° série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 1,00 | R$ 36,38 | R$ 36,38 |
| 15410.3.47.1 | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" de 30cm | un | 2,00 | R$ 24,39 | R$ 48,79 |
| 15152.8.8.4 | Joelho 45° série normal 100mm (PVC Branco) | un | 2,00 | R$ 22,51 | R$ 45,03 |
| 15152.8.8.1 | Joelho 45° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco) | un | 2,00 | R$ 11,01 | R$ 22,02 |
| 15152.8.8.2 | Joelho 45° série normal 50mm (PVC Branco) | un | 3,00 | R$ 12,47 | R$ 37,42 |
| 15153.8.2.4 | Joelho 45° série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 2,00 | R$ 33,37 | R$ 66,75 |
| 15153.8.2.5 | Joelho 45° série reforçada 150mm (PVC Bege) | un | 1,00 | R$ 74,57 | R$ 74,57 |
| 15153.8.2.3 | Joelho 45° série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 15,00 | R$ 24,95 | R$ 374,22 |
| 15142.8.11.2 | Joelho 90° de PVC soldável 25mm (PVC marrom) | un | 6,00 | R$ 6,51 | R$ 39,09 |
| 15152.8.9.1 | Joelho 90° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco) | un | 4,00 | R$ 10,97 | R$ 43,88 |
| 15152.8.9.2 | Joelho 90° série normal 50mm (PVC Branco) | un | 8,00 | R$ 11,69 | R$ 93,54 |
| 15153.8.4.3 | Joelho 90° série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 3,00 | R$ 24,85 | R$ 74,55 |
| 15142.8.10.2 | Joelho de redução soldável com bucha de latão 25mm x 1/2" (PVC Azul) | un | 4,00 | R$ 10,24 | R$ 40,95 |
| 15142.8.12.2 | Joelho de redução soldável com rosca 25mm x 1/2" (PVC Marrom) | un | 2,00 | R$ 8,16 | R$ 16,32 |
| 15152.8.11.3 | Junção simples série normal 100mm (PVC Branco) | un | 1,00 | R$ 33,28 | R$ 33,28 |
| 15152.8.11.6 | Junção simples série normal 100x50mm (PVC Branco) | un | 2,00 | R$ 29,94 | R$ 59,88 |
| 15152.8.11.1 | Junção simples série normal 50mm (PVC Branco) | un | 1,00 | R$ 16,84 | R$ 16,84 |
| 15153.8.6.5 | Junção simples série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 1,00 | R$ 56,91 | R$ 56,91 |
| 15153.8.6.4 | Junção simples série reforçada 100x75mm (PVC Bege) | un | 2,00 | R$ 56,05 | R$ 112,11 |
| 15153.8.6.7 | Junção simples série reforçada 150mm (PVC Bege) | un | 1,00 | R$ 127,78 | R$ 127,78 |
| 15153.8.6.6 | Junção simples série reforçada 150x100mm (PVC Bege) | un | 1,00 | R$ 116,42 | R$ 116,42 |
| 15153.8.6.3 | Junção simples série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 7,00 | R$ 37,26 | R$ 260,85 |
| 15141.8.17.5 | Luva de aço galvanizado 1.1/2" | un | 1,00 | R$ 25,13 | R$ 25,13 |
| 15141.8.17.2 | Luva de aço galvanizado 3/4" | un | 2,00 | R$ 11,31 | R$ 22,61 |
| 15152.8.15.4 | Luva simples série normal 100mm (PVC Branco) | un | 5,00 | R$ 13,61 | R$ 68,06 |
| 15152.8.15.2 | Luva simples série normal 50mm (PVC Branco) | un | 9,00 | R$ 7,50 | R$ 67,54 |
| 15153.8.7.2 | Luva simples série reforçada 100mm (PVC Bege) | un | 4,00 | R$ 28,55 | R$ 114,21 |
| 15153.8.7.3 | Luva simples série reforçada 150mm (PVC Bege) | un | 3,00 | R$ 83,53 | R$ 250,58 |
| 15153.8.7.1 | Luva simples série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 19,00 | R$ 17,08 | R$ 324,47 |
| 15141.8.20.6 | Niple duplo de aço galvanizado 2" | un | 2,00 | R$ 32,87 | R$ 65,74 |
| 15110.8.1.6 | Registro de gaveta bruto 2" | un | 1,00 | R$ 167,12 | R$ 167,12 |
| 15110.8.1.11 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 3,00 | R$ 98,82 | R$ 296,47 |
| 15152.8.17.1 | Redução excêntrica série normal 75x50mm (PVC Branco) | un | 1,00 | R$ 16,48 | R$ 16,48 |
| 15153.8.9.2 | Redução excêntrica série reforçada 100x75mm (PVC Bege) | un | 5,00 | R$ 28,96 | R$ 144,79 |
| 15141.8.24.5 | Tê de aço galvanizado 1.1/2" | un | 1,00 | R$ 45,51 | R$ 45,51 |
| 15153.8.10.2 | Tê de inspeção série reforçada 100x75mm (PVC Bege) | un | 2,00 | R$ 46,45 | R$ 92,90 |
| 15153.8.10.1 | Tê de inspeção série reforçada 75mm (PVC Bege) | un | 2,00 | R$ 38,68 | R$ 77,36 |
| 15141.8.26.3 | Tê de redução de aço galvanizado 1" x 3/4" | un | 1,00 | R$ 27,73 | R$ 27,73 |
| 15152.8.20.2 | Tê série normal 50mm (PVC Branco) | un | 6,00 | R$ 16,18 | R$ 97,06 |
| 15142.8.19.2 | Tê soldável 25mm (PVC Marrom) | un | 3,00 | R$ 7,25 | R$ 21,74 |
| 15410.8.27.1 | Torneira de pia de cozinha 25mm (1/2") | un | 2,00 | R$ 314,70 | R$ 629,40 |
| 15141.8.28.12 | Tubo de aço galvanizado 20mm (3/4") | m | 6,00 | R$ 46,78 | R$ 280,67 |
| 15141.8.28.13 | Tubo de aço galvanizado 25mm (1") | m | 24,00 | R$ 51,12 | R$ 1.226,97 |
| 15141.8.28.14 | Tubo de aço galvanizado 32mm (1.1/4") | m | 9,00 | R$ 71,38 | R$ 642,41 |
| 15141.8.28.15 | Tubo de aço galvanizado 40mm (1.1/2") | m | 12,00 | R$ 82,28 | R$ 987,35 |
| 15141.8.28.16 | Tubo de aço galvanizado 50mm (2") | m | 36,00 | R$ 108,77 | R$ 3.915,77 |
| 15153.8.12.3 | Tubo de PVC série reforçada 75mm (PVC Bege) | m | 72,00 | R$ 25,68 | R$ 1.849,00 |
| 15153.8.12.5 | Tubo de PVC série reforçada 150mm (PVC Bege) | m | 30,00 | R$ 64,82 | R$ 1.944,46 |
| 15152.8.22.1 | Tubo de PVC série normal 40mm (PVC Branco) | m | 6,00 | R$ 11,70 | R$ 70,21 |
| 15152.8.22.2 | Tubo de PVC série normal 50mm (PVC Branco) | m | 18,00 | R$ 16,94 | R$ 304,90 |
| 15152.8.22.4 | Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco) | m | 48,00 | R$ 27,07 | R$ 1.299,20 |
| 15142.8.23.2 | Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom) | m | 12,00 | R$ 6,51 | R$ 78,17 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 20.128,09 |
|  | Serviços de Guindaste / Caminhão Munk |  |  |  |  |
|  | Montagem da Estrutura do Anexo |  |  |  |  |
| 22800.9.14.1 | Guindaste / Caminhão Munk | dia | 15,00 | R$ 1.807,66 | R$ 27.114,91 |
|  | Montagem da Estrutura da Passarela |  |  |  |  |
| 22800.9.14.1 | Guindaste / Caminhão Munk | dia | 10,00 | R$ 1.807,66 | R$ 18.076,61 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 45.191,52 |
|  | Diversos |  |  |  |  |
| 05520.8.3.1 | Corrimão da escada do anexo | m | 10,00 | R$ 111,45 | R$ 1.114,54 |
| 09115.8.9.12 | Pintura esmalte da escada do anexo | m2 | 20,00 | R$ 32,82 | R$ 656,37 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 1.770,91 |
|  | Vestiário Masculino |  |  |  |  |
| 02220.8.1.2 | Demolição de parede de alvenaria (e=15cm) | m3 | 1,80 | R$ 48,11 | R$ 86,61 |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento) | m3 | 2,57 | R$ 19,81 | R$ 50,91 |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 2,57 | R$ 58,73 | R$ 150,93 |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho | m3 | 2,57 | R$ 98,67 | R$ 253,59 |
| CPOS 040802 | Retirada de porta existente | un | 2,00 | R$ 14,72 | R$ 29,44 |
| 04212.8.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm) | m2 | 0,00 | R$ 56,78 | R$ - |
| 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 43,50 | R$ 6,19 | R$ 269,16 |
| 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 43,50 | R$ 29,51 | R$ 1.283,77 |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 13,31 | R$ - |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 16,50 | R$ - |
| 09706.8.1.4 | Azulejo 15x15 | m2 | 43,50 | R$ 81,15 | R$ 3.530,04 |
| 09706.8.5.2 | Rejuntamento de azulejo | m2 | 43,50 | R$ 9,74 | R$ 423,76 |
| 09706.8.6.1 | Limpeza do azulejo | m2 | 43,50 | R$ 6,44 | R$ 279,92 |
| 08210.8.1.1 | Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa) | un | 0,00 | R$ 1.069,68 | R$ - |
| 08210.8.1.1 | Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,70x2,10 com 1 folha (completa) | un | 0,00 | R$ 1.069,68 | R$ - |
| 15410.8.3.2 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo | un | 1,00 | R$ 444,96 | R$ 444,96 |
| 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 14,00 | R$ 10,02 | R$ 140,26 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 6.943,34 |
|  | Vestiário Feminino |  |  |  |  |
| 02220.8.1.2 | Demolição de parede de alvenaria (e=15cm) | m3 | 0,00 | R$ 48,11 | R$ - |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento) | m3 | 0,00 | R$ 19,81 | R$ - |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 0,00 | R$ 58,73 | R$ - |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho | m3 | 0,00 | R$ 98,67 | R$ - |
| 04212.8.1.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm) | m2 | 0,00 | R$ 56,78 | R$ - |
| 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 0,00 | R$ 6,19 | R$ - |
| 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 0,00 | R$ 29,51 | R$ - |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 13,31 | R$ - |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 0,00 | R$ 16,50 | R$ - |
| 09706.8.1.4 | Azulejo 15x15 | m2 | 0,00 | R$ 81,15 | R$ - |
| 09706.8.5.2 | Rejuntamento de azulejo | m2 | 0,00 | R$ 9,74 | R$ - |
| 09706.8.6.1 | Limpeza do azulejo | m2 | 0,00 | R$ 6,48 | R$ - |
| 08210.8.1.1 | Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa) | un | 0,00 | R$ 1.069,68 | R$ - |
| 08210.8.3.1 | Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,60x2,10 com 1 folha (completa) | un | 0,00 | R$ 693,14 | R$ - |
| 15410.8.3.2 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo | un | 0,00 | R$ 444,96 | R$ - |
| 15410.8.11.1 | Ducha elétrica | un | 0,00 | R$ 148,70 | R$ - |
| CPOS 143007 | Divisória sanitária em painel laminado fenólico melamínico com 3,5cm | m2 | 0,00 | R$ 576,18 | R$ - |
| 01740.8.1.1 | Limpeza da obra executada | m2 | 0,00 | R$ 10,02 | R$ - |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ - |
|  | Sistema de Reuso da Água |  |  |  |  |
|  | Área de captação de 250 m2 e armazenamento de 15m3 em cisterna de fibra de vidro, incluindo kit fornecedor, filtro, freio d'água, sifão ladrão, reservatório de 1750 litros, bomba centrífuga 0,75cv, eletrobóia, tubulações e sistema de realimentação | vb | 1,00 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 19.800,00 |
|  | Terraplenagem |  |  |  |  |
| 02315.8.2.1 | Fornecimento de terra para aterro | m3 | 200,00 | R$ 45,85 | R$ 9.169,38 |
| 14510.8.8.10 | Transporte de terra da jazida para local da obra até 10km (inclui empolamento) | m3 | 285,00 | R$ 24,82 | R$ 7.073,50 |
| 02335.8.6.1 | Espalhamento de terra no aterro | m3 | 285,00 | R$ 1,30 | R$ 369,62 |
| 02315.8.7.1 | Compactação de aterro | m3 | 200,00 | R$ 56,13 | R$ 11.226,60 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 27.839,10 |
|  | Outros |  |  |  |  |
| CPOS 050703 | Remoção de restos de construção e limpeza da obra utilizando caçamba de entulho (estimado aprox. uma caçamba por semana de obra) | m3 | 400,00 | R$ 98,67 | R$ 39.469,32 |
|  | Telhado Verde Vestiários |  |  |  |  |
|  | TETO VERDE COM ESPESSURA DE 4 cm GRAMA ESMERALDA - FRETE E INSTALAÇÃO | m2 | 0,00 | R$ 147,10 | R$ - |
|  | Parede Verde |  |  |  |  |
|  | PAREDE VERDE - ESTRUTURA, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E PLANTIO - FRETE E INSTALAÇÃO | m2 | 98,00 | R$ 495,00 | R$ 48.510,00 |
| C&C | Torneira tipo decalux com sensor - pilha 1183c | un | 0,00 | R$ 1.582,44 | R$ - |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 87.979,32 |
|  | Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 01 |  |  |  |  |
|  | Desmontagem da cobertura metálica existente |  |  |  |  |
| 01270.0.45.1 | Ajudante/Servente | hr | 40,00 | R$ 14,32 | R$ 572,80 |
|  | Desmontagem da instalação elétrica da cobertura metálica existente |  |  |  |  |
| 01270.0.1.13 | Ajudante de Eletricista | hr | 8,00 | R$ 14,32 | R$ 114,56 |
|  | Mudança e montagem da cobertura metálica existente |  |  |  |  |
| 02315.8.1.9 | Escavação para 6 sapatas de 30x30x50cm | m3 | 0,27 | R$ 57,30 | R$ 15,47 |
| 03320.8.1.1 | Concreto não estrutural para sapata | m3 | 0,27 | R$ 506,13 | R$ 136,66 |
| 03310.8.13.2 | Lançamento de concreto para sapata | m3 | 0,27 | R$ 74,16 | R$ 20,02 |
| 01270.0.45.1 | Ajudante/Servente | hr | 40,00 | R$ 14,32 | R$ 572,80 |
|  | Pintura de faixas de estacionamento existente |  |  |  |  |
| 09115.8.5.2 | Pintura de faixa na cor preta | m | 117,00 | R$ 24,53 | R$ 2.870,01 |
| 09115.8.5.2 | Pintura de faixa na cor amarela | m | 57,20 | R$ 24,53 | R$ 1.403,12 |
|  | Demolições e retiradas |  |  |  |  |
| CPOS 040902 | Retirada de alambrado metálico existente | m2 | 12,25 | R$ 22,78 | R$ 279,06 |
| CPOS 030204 | Demolição de mureta | m3 | 0,55 | R$ 58,89 | R$ 32,39 |
|  | Rede externa de esgoto e água fria do canteiro de obras |  |  |  |  |
| 15152.8.22.4 | Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco) | m | 24,00 | R$ 27,07 | R$ 649,68 |
| 15142.8.23.2 | Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom) | m | 50,90 | R$ 6,51 | R$ 331,36 |
| 03850.8.3.9 | Corte de asfalto para rede de esgoto | m | 13,00 | R$ 18,41 | R$ 239,33 |
| 02315.8.1.9 | Escavação manual de vala | m3 | 0,72 | R$ 57,30 | R$ 41,26 |
|  | Limpeza da rede de esgoto existente entupida |  |  |  |  |
| 01270.0.45.1 | Ajudante/Servente | hr | 32,00 | R$ 14,32 | R$ 458,24 |
|  | Fechamentos |  |  |  |  |
| 02825.8.2.1 | Tapume divisório de chapa de madeira | m2 | 19,08 | R$ 47,09 | R$ 898,48 |
| CPOS 340501 | Cerca de arame farpado | m | 54,00 | R$ 50,77 | R$ 2.741,58 |
|  | Corte de asfalto e gabarito |  |  |  |  |
| 03850.8.3.9 | Corte de asfalto para implantação da obra | m | 73,20 | R$ 18,41 | R$ 1.347,61 |
| 02595.8.1.1 | Gabarito da obra | m2 | 234,60 | R$ 6,05 | R$ 1.419,33 |
|  | Piso Vestiário |  |  |  |  |
| 02220.8.11.1 | Demolição de piso cerâmico existente | m2 | 15,84 | R$ 11,22 | R$ 177,72 |
| 14515.8.1.1 | Carga da demolição do piso | m3 | 2,26 | R$ 19,81 | R$ 44,77 |
| 14515.8.12.3 | Transporte de material | m3 | 2,26 | R$ 58,73 | R$ 132,73 |
| 09605.8.1.1 | Regularização sarrafeada para piso cerâmico traço 1:3 | m2 | 15,84 | R$ 26,70 | R$ 422,93 |
| 09606.8.2.1 | Piso cerâmico | m2 | 15,84 | R$ 95,30 | R$ 1.509,55 |
|  | Mudança na rede de águas pluviais existente |  |  |  |  |
| 02315.8.4.5 | Escavação mecanizada de vala | m3 | 66,00 | R$ 5,91 | R$ 390,06 |
| 02632.8.2.4 | Tubo de concreto Ø50cm | m | 33,00 | R$ 291,08 | R$ 9.605,64 |
| 02315.8.7.1 | Reaterro manual de vala | m3 | 33,00 | R$ 56,13 | R$ 1.852,29 |
| 14510.8.8.10 | Transporte de terra para bota-fora | m3 | 33,00 | R$ 24,82 | R$ 819,06 |
| 02630.8.1.1 | Caixa de águas pluviais tipo poço de visita até 2m de profundidade | un | 3,00 | R$ 4.232,10 | R$ 12.696,30 |
|  | Placa da Obra |  |  |  |  |
| CPOS 020802 | Placa de identificação para a obra (com tamanho aproximado de 2x3m) | m2 | 6,00 | R$ 463,05 | R$ 2.778,30 |
|  | Sondagem para confirmação do nível do lençol freático |  |  |  |  |
| Revista PINI | Mobilização de equipe e equipamento | vb | 1,00 | R$ 1.166,67 | R$ 1.166,67 |
| Revista PINI | Serviço de sondagem à percussão (faturamento mínimo de 30m) | m | 30,00 | R$ 107,27 | R$ 3.218,10 |
|  | Manutenção e Limpeza do Canteiro de Obras |  |  |  |  |
| 01270.0.45.1 | Servente (considerando 8h/dia x 22dias x 12 meses) | hr | 2112,00 | R$ 14,32 | R$ 30.243,84 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 79.201,84 |
|  | Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 02 |  |  |  |  |
|  | Pisos do Pavimento Superior (Térreo) |  |  |  |  |
| 09606.8.5.2 | PORCELANATO polido 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - (com mão-de-obra empreitada) | m2 | 234,60 | R$ 202,17 | R$ 47.429,08 |
| 09606.8.4.2 | RODAPÉ cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, altura 8 cm | m | 116,00 | R$ 35,75 | R$ 4.147,00 |
| 09606.8.3.2 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm | m2 | 234,60 | R$ 7,50 | R$ 1.759,50 |
|  | Parede em Alvenaria (Paredes Externas) - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 04222.8.1.1 | ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - | m2 | 43,12 | R$ 69,55 | R$ 2.999,00 |
| 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 86,24 | R$ 6,19 | R$ 533,61 |
| 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 86,24 | R$ 29,51 | R$ 2.545,11 |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 86,24 | R$ 13,31 | R$ 1.147,47 |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 86,24 | R$ 16,50 | R$ 1.423,24 |
|  | Parede em Alvenaria (Paredes Internas) - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 04222.8.1.1 | ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - | m2 | 123,06 | R$ 69,55 | R$ 8.558,82 |
| 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 246,12 | R$ 6,19 | R$ 1.522,87 |
| 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 246,12 | R$ 29,51 | R$ 7.263,47 |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 246,12 | R$ 13,31 | R$ 3.274,77 |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 246,12 | R$ 16,50 | R$ 4.061,79 |
|  | Divisórias de PVC entre salas - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Divisória de PVC tipo fixo | m2 | 0,00 | R$ 726,76 | R$ - |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 0,00 | R$ 363,70 | R$ - |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 0,00 | R$ 8,59 | R$ - |
|  | Janelas de PVC - Pavimento Superior - Fachada da Frente |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo fixo de 1,00x1,40 (h) - 2 peças | m2 | 2,80 | R$ 726,76 | R$ 2.034,93 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo correr de 1,00x1,40 (h) - 2 peças | m2 | 2,80 | R$ 726,76 | R$ 2.034,93 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo fixo de 1,25x1,40 (h) - 14 peças | m2 | 24,50 | R$ 726,76 | R$ 17.805,60 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo correr de 1,25x1,40 (h) - 14 peças | m2 | 24,50 | R$ 726,76 | R$ 17.805,60 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo fixo de 3,20x2,80 (h) | m2 | 8,96 | R$ 726,76 | R$ 6.511,76 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo fixo de 0,70x2,80 (h) | m2 | 1,96 | R$ 726,76 | R$ 1.424,45 |
|  | Janelas de PVC - Pavimento Superior - Fachada dos Fundos |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo veneziana de 0,50x2,80 (h) - 4 peças | m2 | 5,60 | R$ 726,76 | R$ 4.069,85 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo fixo de 1,25x1,40 (h) - 10 peças | m2 | 17,50 | R$ 726,76 | R$ 12.718,28 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo maximar de 1,25x1,40 (h) - 10 peças | m2 | 17,50 | R$ 726,76 | R$ 12.718,28 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo veneziana de 1,25x2,80 (h) - 4 peças | m2 | 14,00 | R$ 726,76 | R$ 10.174,63 |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo fixo de 5,35x2,80 (h) | m2 | 14,98 | R$ 726,76 | R$ 10.886,85 |
|  | Janelas de PVC - Pavimento Superior - Cobertura e Shaft |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo vidro fixo (h=45cm) | m2 | 0,00 | R$ 726,76 | R$ - |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo de correr (h=45cm) | m2 | 0,00 | R$ 726,76 | R$ - |
|  | Vidros - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 115,50 | R$ 363,70 | R$ 42.006,92 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 115,50 | R$ 8,59 | R$ 992,51 |
|  | Cobertura - Impermeabilização |  |  |  |  |
| 09605.8.4.1 | Regularização de base | m2 | 234,60 | R$ 30,86 | R$ 7.239,36 |
| 03910.8.8.1 | Limpeza do substrato | m2 | 234,60 | R$ 14,89 | R$ 3.493,10 |
| 07130.8.2.2 | Impermeabilização com manta asfáltica Viapol Premium Poliéster Ardosiado cinza | m2 | 312,07 | R$ 115,53 | R$ 36.053,45 |
| 07110.8.2.2 | Impermeabilização com membrana acrílica Viaflex Branco, consumo de 2,50 kg/m2, estruturado com tela nos pontos críticos | m2 | 52,00 | R$ 64,95 | R$ 3.377,40 |
|  | Forro de Gesso - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 09500.8.8.2 | FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) | m2 | 0,00 | R$ 88,67 | R$ - |
|  | Portas de PVC - Pavimento Superior - Cozinha |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 2,24x2,80 com 2 folhas de correr | m2 | 6,27 | R$ 726,76 | R$ 4.556,78 |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 6,27 | R$ 363,70 | R$ 2.280,38 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 6,27 | R$ 8,59 | R$ 53,88 |
|  | Divisórias Fixas de PVC - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Esquadria tipo fixa de PVC de 1,50x2,80 - 4 peças | m2 | 16,80 | R$ 726,76 | R$ 12.209,55 |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 16,80 | R$ 363,70 | R$ 6.110,10 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 16,80 | R$ 8,59 | R$ 144,37 |
|  | Guarda-corpo de aço inox - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| CPOS 240355 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 0,00 | R$ 507,64 | R$ - |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 0,00 | R$ 363,70 | R$ - |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 0,00 | R$ 8,59 | R$ - |
|  | Passarela Metálica - Forro do teto e forro sob o piso e cobertura |  |  |  |  |
| CPOS 210501(x2) | Forro do teto tipo piso em painel wall 250x120x4cm (500 kgf/m2) | m2 | 0,00 | R$ 387,09 | R$ - |
| CPOS 220108 | Forro de madeira tipo cedrinho | m2 | 0,00 | R$ 106,32 | R$ - |
| 09115.8.14.1 | PINTURA COM VERNIZ em forro de madeira, com três demãos | m2 | 0,00 | R$ 17,55 | R$ - |
| CPOS 163204 | Cobertura curva em chapa de policarbonato compacta de 6 mm | m2 | 0,00 | R$ 169,14 | R$ - |
|  | Piso Elevado - Pavimento Térreo - Tipo Palco |  |  |  |  |
| 02465.8.1.3 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm | m | 40,00 | R$ 40,26 | R$ 1.610,40 |
| 04222.8.1.1 | ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - | m2 | 31,20 | R$ 69,55 | R$ 2.169,96 |
| 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 31,20 | R$ 6,19 | R$ 193,05 |
| 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 31,20 | R$ 29,51 | R$ 920,77 |
| 07110.8.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm | m2 | 31,20 | R$ 37,01 | R$ 1.154,71 |
| 02710.8.6.1 | LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo e lançamento | m3 | 7,00 | R$ 548,67 | R$ 3.840,69 |
| 09605.8.4.1 | Regularização de base | m2 | 72,67 | R$ 30,86 | R$ 2.242,47 |
| 03910.8.8.1 | Limpeza do substrato | m2 | 72,67 | R$ 14,89 | R$ 1.082,03 |
|  | Guarda-corpo de aço inox - Pavimento Térreo - Palco |  |  |  |  |
| CPOS 240355 | Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 0,00 | R$ 507,64 | R$ - |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 0,00 | R$ 363,70 | R$ - |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 0,00 | R$ 8,59 | R$ - |
|  | Tratamento do concreto aparente |  |  |  |  |
| 03931.8.9.1 | REPARO SUPERFICIAL localizado, com argamassa de cimento com polímeros, e=1 a 3 cm | m2 | 100,00 | R$ 292,88 | R$ 29.288,00 |
| 09115.8.18.2 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE sobre superfície de concreto com duas demãos de verniz poliuretano alifático bicomponente | m2 | 765,40 | R$ 38,96 | R$ 29.819,98 |
|  | Porta Passarela - Prédio Antigo |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 4 folhas | m2 | 12,00 | R$ 726,76 | R$ 8.721,11 |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 12,00 | R$ 363,70 | R$ 4.364,36 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 12,00 | R$ 8,59 | R$ 103,12 |
|  | Recomposição da divisa dos fundos |  |  |  |  |
| CPOS 040902 | Retirada de alambrado metálico existente | m2 | 79,20 | R$ 22,78 | R$ 1.804,18 |
| CPOS 030204 | Demolição de mureta | m2 | 36,00 | R$ 58,89 | R$ 2.120,04 |
| 02465.8.1.3 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm | m | 48,00 | R$ 40,26 | R$ 1.932,48 |
| 04222.8.1.1 | ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - | m2 | 36,00 | R$ 69,55 | R$ 2.503,80 |
| CPOS 342016 | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m | m2 | 79,20 | R$ 12,88 | R$ 1.020,10 |
|  | Adicionais da Rede Elétrica, Telefônica, Rede de Computadores |  |  |  |  |
| 16120.8.1.39 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 4mm2 | m | 200,00 | R$ 5,14 | R$ 1.028,00 |
| 16120.8.1.42 | Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 16mm2 | m | 400,00 | R$ 12,64 | R$ 5.056,00 |
| 16132.8.3.4 | Eletroduto de PVC flexível de 1" | m | 75,00 | R$ 7,28 | R$ 546,00 |
| 16132.8.1.3 | Eletroduto de PVC rosca de 1" | m | 150,00 | R$ 10,94 | R$ 1.641,00 |
| 16715.8.3.2 | CABO telefônico CCI , Ø do condutor 0,50 mm, com 4 pares | m | 50,00 | R$ 4,38 | R$ 219,00 |
| 16715.8.4.3 | CABO telefônico CI , Ø do condutor 0,50 mm, com 50 pares | m | 100,00 | R$ 20,28 | R$ 2.028,00 |
| CPOS 391802 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5 | m | 915,00 | R$ 5,34 | R$ 4.886,10 |
| CPOS 391808 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | m | 305,00 | R$ 6,63 | R$ 2.022,15 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 415.686,16 |
|  | Serviços Adicionais - Etapa 03 |  |  |  |  |
|  | Pavimentação com blocos de concreto - Pavimento Inferior |  |  |  |  |
| 02752.8.2.1 | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para pavimentação com blocos de concreto (do tipo sólido/intertravado) | m2 | 174,54 | R$ 7,82 | R$ 1.364,90 |
| 02752.8.2.1 | Fornecimento de mão-de-obra e equipamentos para pavimentação com blocos de concreto (do tipo vazado/piso-grama) | m2 | 319,46 | R$ 7,82 | R$ 2.498,18 |
| 02920.8.2.3 | Fornecimento e plantio de grama dentro dos blocos de concreto vazados, tipo piso-grama | m2 | 319,46 | R$ 18,82 | R$ 6.012,24 |
|  | Piso da Passarela |  |  |  |  |
| 05125.8.1.1 | Piso em chapa metálica de 3/16" de espessura | kg | 696,94 | R$ 15,79 | R$ 11.005,03 |
| 09906.8.5.1(x2) | Tinta de fundo com primer acrílico, com 1 demão de 50 micra | m2 | 27,20 | R$ 24,86 | R$ 676,16 |
| 09115.8.9.10 | Tinta de acabamento tipo esmalte sintético com 2 demãos | m2 | 13,60 | R$ 14,57 | R$ 198,19 |
|  | Teto Verde do Refeitório (9,16x9,58) |  |  |  |  |
|  | TETO VERDE COM GRAMA ESMERALDA - FRETE E INSTALAÇÃO | m2 | 87,75 | R$ 147,10 | R$ 12.908,38 |
|  | Forro de PVC - Pavimento Superior |  |  |  |  |
| CPOS 220304 | Forro modular removível em PVC | m2 | 234,60 | R$ 90,92 | R$ 21.329,83 |
|  | Cobertura da Passarela |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Tipo esquadria de PVC tipo vidro fixo | m2 | 16,05 | R$ 726,76 | R$ 11.664,48 |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 16,05 | R$ 363,70 | R$ 5.837,33 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 16,05 | R$ 8,59 | R$ 137,92 |
|  | Piso Elevado - Pavimento Térreo - Tipo Palco |  |  |  |  |
| 09606.8.5.2 | Fornecimento de mão de obra e equipamentos para pavimentação com PORCELANATO polido, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - (com mão-de-obra empreitada) | m2 | 75,06 | R$ 74,92 | R$ 5.623,50 |
| 09606.8.5.2 | Fornecimento de mão de obra e equipamentos para pavimentação com PORCELANATO rústico, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - (com mão-de-obra empreitada) | m2 | 42,84 | R$ 74,92 | R$ 3.209,57 |
| 09606.8.3.2 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm | m2 | 117,90 | R$ 7,50 | R$ 884,25 |
|  | Teto Pavimento Inferior |  |  |  |  |
| 09210.8.1.4 | Aplicação de gesso em teto | m2 | 234,60 | R$ 22,11 | R$ 5.187,01 |
| 09115.8.12.2 | Pintura em teto de gesso | m2 | 234,60 | R$ 19,30 | R$ 4.527,78 |
|  | Peitoril/Pingadeira sob esquadrias da fachada |  |  |  |  |
| 09285.8.1.2 | Peitoril/Pingadeira de granito de 24 cm de largura | m | 44,42 | R$ 117,45 | R$ 5.217,13 |
|  | Peitoril/Pingadeira sobre mureta da laje do refeitório |  |  |  |  |
| 09285.8.1.2 | Peitoril/Pingadeira de granito de 24 cm de largura | m | 37,48 | R$ 117,45 | R$ 4.402,03 |
|  | Rampa de acesso para teto verde da laje do refeitório |  |  |  |  |
| 02315.8.8.2 | Apiloamento de fundo | m2 | 10,26 | R$ 75,24 | R$ 771,96 |
| 02465.8.1.3 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e 2 , fck=13,5 Mpa, Ø 20 cm | m | 8,00 | R$ 40,26 | R$ 322,08 |
| 03310.8.2.13 | Concreto usinado 20 Mpa | m3 | 1,00 | R$ 333,38 | R$ 333,38 |
| 03310.8.13.2 | Lançamento do concreto em fundação | m3 | 1,00 | R$ 74,16 | R$ 74,16 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 80,00 | R$ 10,08 | R$ 806,26 |
|  | Manutenção e Limpeza do Canteiro de Obras |  |  |  |  |
| 01270.0.45.1 | Servente (considerando 8h/dia x 22dias x 8meses) | hr | 1408,00 | R$ 14,32 | R$ 20.162,56 |
|  | Reforço estrutural sob a laje do refeitório |  |  |  |  |
| 02220.8.11.1 | Demolição de piso cerâmico existente | m2 | 0,50 | R$ 11,22 | R$ 5,61 |
| 02315.8.1.9 | Escavação manual de vala | m3 | 0,25 | R$ 57,30 | R$ 14,33 |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da escavação da viga baldrame (inclui empolamento) | m3 | 0,25 | R$ 19,81 | R$ 4,95 |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da escavação da viga baldrame até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 0,25 | R$ 58,73 | R$ 14,68 |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da escavação da viga baldrame por meio de caçamba de entulho | m3 | 0,25 | R$ 98,67 | R$ 24,67 |
| 02315.8.8.2 | Apiloamento de fundo | m2 | 0,50 | R$ 75,24 | R$ 37,62 |
| 03110.8.1.7 | Fôrma de madeira para fundação | m2 | 2,00 | R$ 109,17 | R$ 218,33 |
| 03110.8.21.3 | Retirada de fôrma de madeira para fundação | m2 | 2,00 | R$ 7,14 | R$ 14,28 |
| 03310.8.2.16 | Concreto usinado 35 Mpa | m3 | 0,50 | R$ 433,89 | R$ 216,94 |
| 03310.8.13.2 | Lançamento do concreto em fundação | m3 | 0,50 | R$ 74,16 | R$ 37,08 |
| 03210.8.1.3 | Armadura de aço CA-50 | kg | 40,00 | R$ 10,08 | R$ 403,13 |
| 03210.8.1.6 | Armadura de aço CA-60 | kg | 40,00 | R$ 10,94 | R$ 437,58 |
| 05125.8.1.1 | Estrutura metálica | kg | 594,00 | R$ 15,79 | R$ 9.379,56 |
|  | Acabamento e esquadrias do refeitório |  |  |  |  |
| 09605.8.1.1 | Regularização sarrafeada para piso cerâmico traço 1:3 | m2 | 4,00 | R$ 26,70 | R$ 106,80 |
| 09606.8.2.1 | Piso cerâmico | m2 | 4,00 | R$ 95,30 | R$ 381,20 |
| 09606.8.3.2 | REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm | m2 | 4,00 | R$ 7,50 | R$ 30,00 |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 119,20 | R$ 13,31 | R$ 1.586,03 |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) - Pintura Interna | m2 | 145,20 | R$ 16,50 | R$ 2.396,28 |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) - Pintura Externa | m2 | 123,00 | R$ 16,50 | R$ 2.029,91 |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 2,00x2,10m | m2 | 4,20 | R$ 726,76 | R$ 3.052,39 |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 4,20 | R$ 363,70 | R$ 1.527,52 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 4,20 | R$ 8,59 | R$ 36,09 |
| 09115.8.14.1 | Pintura verniz em 4 portas de madeira | m2 | 13,44 | R$ 17,56 | R$ 236,01 |
|  | Acabamento no anexo (cozinha e wc) |  |  |  |  |
| 09706.8.1.4 | Azulejo 15x15 | m2 | 67,20 | R$ 81,15 | R$ 5.453,30 |
| 09706.8.5.2 | Rejuntamento de azulejo | m2 | 67,20 | R$ 9,74 | R$ 654,64 |
| 09706.8.6.1 | Limpeza do azulejo | m2 | 67,20 | R$ 6,48 | R$ 435,76 |
|  | Pintura da fachada do "palco" |  |  |  |  |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 18,45 | R$ 13,31 | R$ 245,49 |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 18,45 | R$ 16,50 | R$ 304,49 |
|  | Forro de PVC - (sob piso da passarela metálica) |  |  |  |  |
| CPOS 220304 | Forro modular removível em PVC | m2 | 13,60 | R$ 90,92 | R$ 1.236,51 |
|  | Parede de fechamento entre passarela e prédio existente |  |  |  |  |
| 04222.8.1.1 | ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 - | m2 | 4,80 | R$ 69,55 | R$ 333,84 |
| 09705.8.12.4 | Chapisco 1:3 | m2 | 9,60 | R$ 6,19 | R$ 59,40 |
| 09705.8.2.13 | Emboço 1:2:8 | m2 | 9,60 | R$ 29,51 | R$ 283,31 |
| 09906.8.2.1 | Emassamento para pintura (duas demãos) | m2 | 9,60 | R$ 13,31 | R$ 127,73 |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos) | m2 | 9,60 | R$ 16,50 | R$ 158,43 |
|  | Iluminação Interna |  |  |  |  |
| 16510.8.1.3 | Instalação de luminária interna com lâmpada tipo fluorescente compacta conforme projeto | un | 14,00 | R$ 30,30 | R$ 424,20 |
| 16510.8.1.3 | Instalação de luminária interna com lâmpada tipo LED conforme projeto | un | 34,00 | R$ 30,30 | R$ 1.030,20 |
| 16134.8.5.3 | Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões de 38x38mm | m | 60,00 | R$ 18,87 | R$ 1.132,20 |
|  | Guarda corpo da escadaria principal do anexo |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Guarda corpo de esquadria tipo fixa de PVC | m2 | 10,54 | R$ 726,76 | R$ 7.660,04 |
| 08810.8.4.3 | Vidro laminado (3+3)mm | m2 | 10,54 | R$ 363,70 | R$ 3.833,36 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 10,54 | R$ 8,59 | R$ 90,57 |
|  | Recomposição do forro do prédio existente |  |  |  |  |
| 09500.8.8.2 | FORRO DE GESSO acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos (comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m) | m2 | 12,00 | R$ 88,67 | R$ 1.064,04 |
| 09500.8.11.1 | Sanca de gesso reta | m | 3,00 | R$ 30,03 | R$ 90,09 |
|  | Escada adicional para acesso ao piso do "palco" |  |  |  |  |
| 09635.8.3.1 | DEGRAU de granito natural , assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, espelho 20 cm, piso 30 cm | m | 3,20 | R$ 210,97 | R$ 675,10 |
|  | Serviços adicionais no vestiário masculino |  |  |  |  |
| 08560.8.1.4 | Janela de PVC tipo maxim-mar (considerando 2 peças de 0,60x1,00m) | m2 | 1,20 | R$ 726,76 | R$ 872,11 |
| 08810.8.2.1 | Vidro fantasia 4mm | m2 | 1,20 | R$ 68,72 | R$ 82,46 |
| 08895.8.1.1 | Limpeza de vidro | m2 | 1,20 | R$ 8,59 | R$ 10,31 |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 0,80x2,10 com 1 folha de abrir | m2 | 1,68 | R$ 726,76 | R$ 1.220,96 |
| 10640.8.3.1 | Divisória sanitária de granito e=3cm | m2 | 10,07 | R$ 542,37 | R$ 5.461,67 |
| 08560.8.1.4 | Porta de PVC de 0,75x1,75 com 1 folha de abrir (2 peças) | m2 | 2,62 | R$ 726,76 | R$ 1.904,11 |
| 09635.8.13.2 | Soleira de granito natural de 25cm de largura | m | 0,82 | R$ 99,25 | R$ 81,39 |
| 15410.8.4.1 | Balcão de granito "cinza andorinha" para lavatório, de 50 a 60 cm de largura | m | 1,50 | R$ 267,77 | R$ 401,65 |
| 15410.8.12.1 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios | m | 1,00 | R$ 407,21 | R$ 407,21 |
|  | Preparo de parede existente da fachada com impermeabilização para receber a "parede verde" |  |  |  |  |
| 01544.8.5.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada - locação | m2 | 142,45 | R$ 9,09 | R$ 1.294,87 |
| 09906.8.9.1 | Lixamento de superfície com lixadeira elétrica | m2 | 142,45 | R$ 13,81 | R$ 1.967,23 |
| 07110.8.6.1 | Impermeabilização de parede | m2 | 142,45 | R$ 61,96 | R$ 8.826,20 |
| 09115.8.11.1 | Pintura com tinta látex em tom de verde (duas demãos) | m2 | 142,45 | R$ 16,50 | R$ 2.350,90 |
|  | Talude Externo dos fundos |  |  |  |  |
| 02230.8.3.1 | Raspagem e limpeza manual do terreno | m2 | 400,00 | R$ 3,57 | R$ 1.428,00 |
| 14515.8.1.1 | Carga do material proveniente da limpeza do terreno | m3 | 40,00 | R$ 19,81 | R$ 792,40 |
| 14515.8.12.3 | Transporte do material proveniente da limpeza do terreno por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância | m3 | 40,00 | R$ 58,73 | R$ 2.349,07 |
| CPOS 050703 | Remoção do material proveniente da limpeza do terreno por meio de caçamba de entulho | m3 | 40,00 | R$ 98,67 | R$ 3.946,93 |
| 02920.8.2.2 | Plantio de grama tipo são carlos em placas | m2 | 400,00 | R$ 10,19 | R$ 4.076,00 |
|  | Terraplenagem para piso elevado tipo palco |  |  |  |  |
| 02315.8.2.1 | Fornecimento de terra para aterro | m3 | 29,70 | R$ 45,85 | R$ 1.361,65 |
| 14510.8.8.10 | Transporte de terra da jazida para local da obra até 10km (inclui empolamento) | m3 | 39,83 | R$ 24,82 | R$ 988,63 |
| 02335.8.6.1 | Espalhamento de terra no aterro | m3 | 29,70 | R$ 1,30 | R$ 38,52 |
| 02315.8.7.1 | Compactação de aterro | m3 | 29,70 | R$ 56,13 | R$ 1.667,15 |
|  | Interligação com rede de esgoto existente, próximo ao vestiário |  |  |  |  |
| 02620.8.1.8 | Caixa de inspeção de alvenaria de 60x60x60cm - completa | un | 1,00 | R$ 572,81 | R$ 572,81 |
|  | Cobertura |  |  |  |  |
| 15155.8.3.1 | Ralo de PVC seco de 100x50x40mm | un | 29,00 | R$ 22,40 | R$ 649,60 |
| 07620.8.3.1 | RUFO tipo cumeeira pintado com pintura eletrostática | m | 52,00 | R$ 60,86 | R$ 3.164,88 |
|  | Descidas de Águas Pluviais |  |  |  |  |
| 05125.8.15.3 | Steel Frame para parede interna, fechamento em gesso acartonado, para ambiente seco | m2 | 18,00 | R$ 79,89 | R$ 1.438,02 |
|  | Rede de Incêndio |  |  |  |  |
| 09115.8.9.13 | Pintura com tinta tipo "galvit" em condutor, uma demão | m | 30,00 | R$ 14,43 | R$ 432,90 |
| 09115.8.9.13 | Pintura com tinta esmalte vermelho em condutor, uma demão | m | 30,00 | R$ 14,43 | R$ 432,90 |
|  | Fechamento entre laje do pavimento superior e forro de PVC |  |  |  |  |
| 05125.8.15.3 | Steel Frame para parede interna, fechamento em gesso acartonado, para ambiente seco | m2 | 16,00 | R$ 79,89 | R$ 1.278,24 |
|  | Subtotal do Item |  |  |  | R$ 222.136,75 |
|  |  |  |  | Total | R$ 1.836.347,20 |

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços preliminares e de apoio | 254.053,44 | 84,2412710% | 214.017,85 | 12,6412732% | 32.115,59 | 3,1174557% | 7.920,00 |
| 2 | Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado) | 420.500,49 | 100,0000003% | 420.500,49 | 0,0000000% | 0,00 | -0,0000003% | 0,00 |
| 3 | Prédio Anexo (Arquitetura) | 78.694,92 | 65,1915425% | 51.302,43 | 34,8084618% | 27.392,49 | -0,0000043% | 0,00 |
| 4 | Passarela Metálica | 101.122,83 | 107,2648176% | 108.469,22 | -7,2648184% | -7.346,39 | 0,0000008% | 0,00 |
| 5 | Bombeiro | 25.175,70 | 100,0000000% | 25.175,70 | 0,0000000% | 0,00 | 0,0000000% | 0,00 |
| 6 | Elétrica | 30.122,86 | 91,8428104% | 27.665,68 | 8,1571939% | 2.457,18 | -0,0000043% | 0,00 |
| 7 | Rede Hidráulica | 20.128,09 | 100,0000199% | 20.128,09 | 0,0000000% | 0,00 | -0,0000199% | 0,00 |
| 8 | Serviços de Guindaste / Caminhão Munk | 45.191,52 | 100,0000000% | 45.191,52 | 0,0000000% | 0,00 | 0,0000000% | 0,00 |
| 9 | Diversos | 1.770,91 | 99,9998871% | 1.770,91 | 0,0000000% | 0,00 | 0,0001129% | 0,00 |
| 10 | Vestiário Masculino | 6.943,34 | 65,6012789% | 4.554,92 | 34,3987175% | 2.388,42 | 0,0000036% | 0,00 |
| 11 | Vestiário Feminino | 0,00 |  | 14.021,19 |  | -14.021,19 | 100,0000000% | 0,00 |
| 12 | Sistema de Reuso da Água | 19.800,00 | 100,0000000% | 19.800,00 | 0,0000000% | 0,00 | 0,0000000% | 0,00 |
| 13 | Terraplenagem | 27.839,10 | 100,0000108% | 27.839,10 | 0,0000000% | 0,00 | -0,0000108% | 0,00 |
| 14 | Outros | 87.979,32 | 131,7728303% | 115.932,84 | -28,1755417% | -24.788,65 | -3,5972885% | -3.164,87 |
| 15 | Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 01 | 79.201,84 | 100,0000010% | 79.201,84 | 0,0000000% | 0,00 | -0,0000010% | 0,00 |
| 16 | Serviços Adicionais (Aditamento Anterior) - Etapa 02 | 415.686,16 | 152,2819852% | 633.015,14 | -52,2819857% | -217.328,98 | 0,0000005% | 0,00 |
| 17 | Serviços Adicionais - Etapa 03 | 222.136,75 | 0,0000000% | 0,00 | 95,6617920% | 212.500,00 | 4,3382080% | 9.636,75 |
| Total no mês |  |  | R$ 1.808.586,92 |  | R$ 13.368,47 |  | R$ 14.391,88 |  |
| Total acumulado |  |  | R$ 1.808.586,92 |  | R$ 1.821.955,39 |  | R$ 1.836.347,20 |  |