TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 31/2014/CM

Por este instrumento as partes, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Wagner Luiz Bevilácqua nº 35, inscrita no CNPJ sob o nº 49.597.552/0001-18, neste ato representada pelo seu Presidente, o vereador NILSON SOUZA DA CRUZ, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. 26.118.877-2 SSP/SP, CPF sob nº 247.816.258-00, doravante designado como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa LUMEN MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP.; com sede na Rua Albânia nº 56 – Loteamento Nardini – Amparo / SP – CEP: 13.905-090, inscrita no CNPJ/MF 09.051.265/0001-93, neste ato representada por seu representante legal, Sr Benedito Candido de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o nº 925.109.738-00, doravante denominada CONTRATADA, nesta e na melhor forma de direito, firmam o presente termo de aditamento contratual mediante as cláusulas e condições que seguem, aceitam e se outorgam a saber:

Cláusula 1ª – DO PRAZO

O prazo para conclusão dos serviços objeto do presente contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos.

Cláusula 2ª - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original e modificações através do Termo de Aditamento.

## Cláusula 3ª - DA VIGÊNCIA

O presente aditamento vigorará a partir de 31 de janeiro de 2015.

Cláusula 4ª - DO SUPORTE LEGAL

O presente aditamento é firmado com base no artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

Louveira, 26 de janeiro de 2015.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

NILSON SOUZA DA CRUZ

Presidente - CONTRATANTE

LUMEN MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA – EPP

Benedito Candido de Oliveira - CONTRATADA

1.___________________________________________

Nome: Dario Prado Figueiredo

RG 27.236.541-5

2.____________________________________________

Nome: Luiz Carlos de Medeiros

RG 17.943.709