TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2013/CM

Por este instrumento as partes, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Wagner Luiz Bevilácqua nº 35, inscrita no CNPJ sob o nº 49.597.552/0001-18, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Estanislau Steck, brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF nº 052.632.518-66, residente e domiciliado na Rua Recanto dos Ipês, nº 261, bairro do Leitão, Louveira/SP, doravante designada como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa T.V RIGOLETO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP.; com sede na Avenida Clayton Alves Correia, nº 389, Vale Verde, CEP: 13.279-071, Valinhos – SP, inscrita no CNPJ/MF 17.488.972/0001-70, neste ato representada por seu representante legal, Senhora Thaís Viviane Postal de Campos Rigoleto, portador da cédula de identidade RG 28.184.108-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.779.678-01, doravante denominada CONTRATADA, nesta e na melhor forma de direito, firmam o presente termo de aditamento contratual mediante as cláusulas e condições que seguem, aceitam e se outorgam a saber:

Cláusula 1ª – DO PRAZO

O prazo para conclusão dos serviços objeto do presente contrato fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.

Cláusula 2ª - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original e modificações através do Termo de Aditamento.

## Cláusula 3ª - DA VIGÊNCIA

O presente aditamento vigorará a partir de 11 de dezembro de 2013.

Cláusula 4ª - DO SUPORTE LEGAL

O presente aditamento é firmado com base no artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

Louveira, 09 de Dezembro de 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

ESTANISLAU STECK

Presidente - CONTRATANTE

T.V RIGOLETO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

CONTRATANTE

Thaís Viviane Postal de Campos Rigoleto

1.___________________________________________

Nome: Marcelo Silva Souza

RG 32.068.986-4

2.____________________________________________

Nome: Luiz Carlos de Medeiros

RG 17.943.709